资产管理处关于校园相关空间

使用规划的报告

学校：

为全面提高我校各单位用房保障水平，促进房屋资源的科学使用、均衡配置，结合学校6号学生公寓建设、学校整体规划要求及各单位办公用房需求情况，制定校园相关空间使用规划方案如下：

一、学校新增房源基本情况

目前我校总建筑面积为40.33万平米，在校生人数15075人。目前，我校6号学生公寓正在紧张施工阶段，预计2021年能够正常投入使用。除了用于学生宿舍，能用于统一调配的房源包括：（1）地上二层部分464平米，其中大空间390平米，左右配套用房2间合计面积74平米（层高3米）；（2）地下一层2118平米，其中开放大空间1284.8平米，西侧开放空间带天窗、配备中央空调，东侧配套管理用房39间、面积834平米（层高4.8米）。

一号食堂目前二层单位已经退出经营，一层随着6号公寓建设完成预计2021年5月也可交还学校。一号食堂建筑面积2381.22平米，其中一层可使用的大空间1045平米、层高3.6米，二层可使用的大空间1015平米、层高4.4米。

二、调整及保障方案

（一）增加食堂面积

按照教育部《普通高等学校建筑面积指标》的相关指标要求，学生食堂缺口1367平米，我校二食堂三层共计1907平米，是按照食堂标准建设，目前用于学生资助中心和大学生艺术教育中心使用。

为方便食堂的集中统一管理，缓解全校1万多师生员工用餐压力，二食堂三层恢复食堂功能。

（二）学生资助中心、大学生艺术教育中心、东220报告厅

1.学生资助中心搬迁至6号学生公寓地上2层部分，多余空间部分用于学生创业宣讲室等；

2.大学生艺术教育中心迁至6号公寓地下一层西南侧大空间，向东楼东220学术报告厅搬迁到地下一层西北侧大空间；

（三）增加教学单位新教工办公用房

1.财政税务学院近3年新增教学人员9人，分配博远楼435用于教学办公；

2.法学院近3年新增教学人员10人，分配博远楼417用于教学办公；

3.金融学院近3年新增教学人员18人，分配办公用房8间，其中包括诚明楼332、335、337、220、218、223、227、225，用于教学人员办公；

4.统计学院近3年新增教学人员11人，分配办公用房4间，其中包括诚明楼430、419、西105、129，用于教学人员办公；

5.一食堂作为科研平台储备用房，根据十四五发展规划需求再行调整分配使用。

资产管理处

2020年11月27日